**本部106年數位政策推動成果與107年規劃推動事項**

| **政策目標** | **推動項目** | **推動成果及規劃推動事項** |
| --- | --- | --- |
| 建構安全數位基礎服務，作為法務數位服務發展基石 | 汰換各檢察機關核心網路設備，並建置各機關網路裝置連線系統，提升整體資安防護能力 | 為提升整體資安防護能力，本部106年已完備下列資安基礎環境改善作為：1. 106年11月建置完成本部及所屬檢察機關等共32個機關網路防火牆系統，預計107年賡續汰換各行政執行機關防火牆系統，以全面提升法務資安整體防禦能力。
2. 106年10月建置完成本部及所屬機關(調查局除外)計99個機關網路裝置連線管理系統。
 |
|  | 建置本部所屬部分機關資訊系統自動備份系統，加強資料保護 | 106年10月完成本部廉政署、司法官學院、法醫研究所、各行政執行機關及部分矯正機關(合計33個)自動備份系統建置事宜，預計107年再建置部分檢察及矯正機關。 |
|  | 採業務體系聯合驗證方式，推動所屬機關導入資訊安全管理制度(ISMS)，提升機關資訊安全 | 1. 106年11月完成檢察、矯正及行政執行三大體系計10個機關聯合導入ISMS，106年度計有6個機關取得ISO 27001：2013版國際標準證書。
2. 107年將再擴大業務體系聯合導入機關計20個機關，將有效提升所屬機關資訊安全管理作為。
 |
|  | 辦理本部及所屬機關資安健診及滲透測試工作，強化資通訊作業安全 | 106年7月完成106年度資訊安全健診及重要資訊系統滲透測試事宜，範圍涵蓋本部及所屬檢察、矯正及行政執行等體系資安責任等級B級機關。 |
| 推動法務資訊系統服務創新，增進數位服務動能 | 辦理檢察機關數位卷證管理系統推廣作業，達節能減紙，提升提升檢察官辦案及資訊運用效能 | 1. 106年11月已完成13個「檢察機關數位卷證管理系統」推廣上線作業，107年將持續辦理10個檢察機關推廣作業，其餘機關則於108年辦理推廣上線作業。
2. 為達數位卷證再利用與資源共享目的，106年7月起由新北院、檢辦理院、檢機關間數位卷證資料交換測試作業。預計於107年配合本部及所屬機關網路頻寬提昇，於107年7月開始院、檢數位卷證資料網路交換作業。
 |
|  | 辦理檢察機關新版檢察官書類製作及偵查筆錄系統上線作業，解決中文造字問題 | 1. 106年12月已完成4個檢察機關「新版檢察官書類製作系統與偵查筆錄系統」推廣上線作業。
2. 107年將配合「檢察案件管理系統」之推廣時程併同辦理推廣外，並辦理106年「檢察案件管理系統」已上線之5個檢察機關署新版編緝器推廣作業，預定107年完成一審檢察機關推廣，108年完成所有檢察機關推廣作業。
 |
|  | 辦理「檢察機關案件管理系統」上線作業，提升檢察機關案件管理品質 | 1. 106年11月已完成9個一審檢察機關「檢察機關案件管理系統」推廣上線作業，107年將再辦理其餘13個一審檢察機關推廣作業。
2. 預定107年辦理臺灣高等法院檢察署「二審檢察機關案件管理系統」推廣上線作業，108年完成其它二審檢察機關上線作業。
 |
|  | 107年推動檢察機關偵查庭電子筆錄加密集中儲存與主機虛擬化作業 | 1. 為確保偵查不公開，目前筆錄於當庭列印後，即予刪除未留存於系統，惟實務上檢察官後續在偵查庭開庭或案件偵結書類製作時，確實有引用參考歷次開庭筆錄之需要。
2. 本部將於107年規劃開發偵查庭筆錄電子檔加密集中儲存與跨機關、跨審級筆錄調閱機制，以創造筆錄加值應用價值，建構友善司法環境及發揮資源整合效益，加速推動檢察官辦案科技化及資訊化。
 |
|  | 107年推動各級檢察機關名稱去「法院」化、起訴書一審判決後上網公開作業 | 1. 配合106年司法國是會議決議，本部預計107年各級檢察機關名稱將去「法院」化（如臺灣臺北地方檢察署）作業期程，本部已於106年12月完成各系統整備作業，預計107年待「法院組織法」修法通過，再配合施行期程正式啟用。
2. 有關一審判決後公開起訴書作業，因涉及書類當事人個資遮隱，本部已著手規劃書類遮隱及公開上網機制，預定107年完成系統功能開發及測試，後續俟政策推動時程確定後配合辦理上線提供服務。
 |
|  | 完成矯正機關「第3代獄政系統」全面上線作業，強化獄政管理效能 | 1. 第3代獄政系統自105年7月1日於八德外役監獄上線後，於105年完成15個機關推廣上線作業。
2. 106年於本部全力推動下，已於106年8月完成全部51個矯正機關上線作業。
 |
|  | 全力推動矯正機關假釋無紙化作業，有效縮短假釋審核時間 | 106年已完成矯正機關假釋無紙化作業環境建置，俟本部矯正署完成假釋作業相關管理規範研定後，將於107年起與矯正署共同依規劃期程啟動全國假釋無紙化作業。 |
| 運用網站加強數位政策溝通，協助法務政策推展 | 本部全球資訊網導入「政府網站流量儀表板」，讓資訊公開透明 | 1. 本部及所屬機關全球資訊網已全面導入Google Analytics流量分析功能，以了解使用者瀏覽網站情形，適時調整改善網站的服務，本部全球資訊網並於106年8月導入「政府網站流量儀表板」，讓資訊公開透明。
2. 另為建置「以使用者觀點提供友善介面，使民眾更易取得政府施政各項最新資訊」之網站，依循國家發展委員會「政府網站營運績效檢核計畫」指標，確保本部及所屬機關網站功能與時俱進，本部每年均參採國內外重要政府機關網站，並配合新興資訊技術辦理系統功能增修事宜。
 |
|  | 辦理第十屆全國法規資料庫競賽活動，落實全民法治教育 | 1. 本部與教育部共同主辦「第十屆全國法規資料庫競賽活動」，活動分為「法規知識王網路闖關競賽」及「全國法規資料庫創意教學競賽」等2項競賽，活動於106年8月21日至10月31日，並於106年11月25日舉辦頒獎典禮。
2. 本屆「法規知識王網路闖關競賽」係由國中、高中職(含五專1-3年級)學生報名參賽，經由初賽、現場決賽後，擇選出成績優異前5名，併同「學校推動成效獎」、「縣市政府教育局(處)推動成效獎」進行頒獎。另「全國法規資料庫創意教學競賽」則以「反毒」或「資訊倫理與安全」為主題，由教師融入全國法規資料庫為法治教學平台，結合時事議題創意發想出教案進行競賽，選出國中組及高中職組前3名及佳作各2名，共10名進行頒獎，獲獎教案將供全國教師做為法治教學之範例使用。
 |